目      录

一、项目要求、指导标准及政策依据	1

（一）目标要求	1

（二）评价标准	2

（三）评价范围	2

（四）项目政策依据	2

二、绩效评价组织情况及绩效评价指标分析情况	2

（一）绩效评价目的	2

（二）绩效评价标准和评价方法	2

（三）绩效评价实施过程	3

三、资金使用情况	3

（一）资金落实情况	3

（二）项目开展情况	4

四、绩效评价结果及分析	5

（一）项目投入	5

（二）项目实施过程	6

（三）项目产出	7

（四）项目效果	8

五、存在的问题和建议	8

根据《石家庄市财政局关于开展财政资金绩效评价的通知》要求我局对石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目经费的财务基础工作、预算执行、项目资金使用进行了绩效评价。石家庄市藁城区疾病预防控制中心（以下简称藁城区疾控中心）对其提供的财务会计资料以及其他相关资料的真实性和完整性负责，并对此做出了书面承诺。

一、项目要求、指导标准及政策依据

（一）目标要求

为了给群众提供方便快捷高效的公共卫生服务，本着“整合资源、互联互通、集中办公、方便群众”的原则，藁城区卫生局于2014年8月7日报藁城区政府，建设公共卫生服务中心，2015年4月藁城区政府领导同意建设，藁城区疾控中心（含卫生监督所）综合楼一幢，经设计总建筑面积5800.66平方米，主要建设业务用房面积4987.36平方米、附属用房813.30平方米及配套设施，总估算投资1139万元。

（二）评价标准

根据2019年4月10日石家庄市财政局《石家庄市财政局关于开展2018年度财政专项资金部门绩效自评价工作的通知》（石财绩〔2019〕1号）。（评价表见附件）

（三）评价范围

对2015年12月至2018年11月藁城区疾控中心（含卫生监督所)业务用房项目工程建设经费1630.23万元进行绩效评价。

（四）项目政策依据

1、2016年4月20日石家庄市藁城区发展改革局《关于藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目可行性研究报告的批复》藁发改【2016】39号文

二、绩效评价组织情况及绩效评价指标分析情况

（一）绩效评价目的

通过绩效评价，加强财政支出管理，强化支出责任，提高财政资金的使用效益。根据绩效评价中发现的问题，及时调整和优化部门以后年度预算支出的方向和结构，加强财务管理，合理配置资源。

（二）绩效评价标准和评价方法

绩效评价标准：该项目根据产出指标的各项标准作为绩效评价标准，对其进行评价。

评价方法：在评价实施过程中，我们首先明确了每个阶段应该收集的信息，然后由有关人员根据项目进度收集信息，及时进行汇总、整理，并对照绩效指标监控项目的完成情况。对于没有及时完成预期设定绩效指标的，及时调整工作方向和工作方法，确保绩效指标的顺利实施。

（三）绩效评价实施过程

1、前期准备

按照石家庄市财政局有关文件要求，为做好统一评价工作，赴现场收集有关资料，并听取藁城区疾控中心对相关项目的介绍。

2、组织实施

对藁城区疾控中心提供的数据及相关资料进行审核、确认，调查走访项目周边群众及单位，严格按照文件要求，实事求是，客观公正的进行本次绩效评价工作。

3、分析评价

各部门共同讨论、组织统一评价报告，严格按照文件要求，实事求是，客观公正地进行本次绩效评价工作。

三、资金使用情况

（一）资金落实情况

2013年7月30日下达藁城区疾病预防控制中心业务用房综合楼及附属用房建设（含卫生监督所）中央基建投资预算3,500,000.00元；

2015年12月29日财政授权支付额度到账509,000.00元；

2016年2月25日财政授权支付额度到账3,000,000.00元；

2016年10月10日财政授权支付额度到账4,000,000.00元；

2017年5月26日财政授权支付额度到账500,000.00元；

2017年 9月28日财政授权支付额度到账293,324.42元。

2018年11月22日财政授权支付额度到账4,500,000.00元；

以上共计收到资金1630.23万元。

2018年12月24日收到河北廉州建筑工程有限公司工程质量保证金1,400,000.00元，

（二）项目开展情况

经核实石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目合计支出16,302,324.42元，款项支付情况详见下表：

| 公司名称 | 款项性质 | 支出金额 |
| --- | --- | --- |
| 河北安拓土木工程有限公司藁城分公司 | 工程勘察费 | 16,000.00 |
| 河北安拓土木工程有限公司 | 岩土工程费 | 374,500.00 |
| 河北盛伟电力工程有限公司 | 配电工程施工款 | 282,900.00 |
| 河北誉通科技有限公司 | 电梯款 | 156,000.00 |
| 石家庄市广厦勘察设计有限公司 | 设计费 | 80,000.00 |
| 河北鸿翔天宇工程造价咨询有限公司 | 标的编制费 | 35,000.00 |
| 河北德诚建设有限公司 | 四、五层实验室改造 | 1,466,620.84 |
| 河北人地生态工程有限公司 | 评估费 | 25,000.00 |
| 河北华宇工程检测有限公司 | 检测费 | 65,000.00 |
| 河北廉州建筑工程有限公司 | 工程款 | 11,483,881.78 |
| 河北剑盾工程项目管理有限公司 | 监理费 | 132,600.00 |
| 河北博纳德能源科技有限公司 | 水源热泵机房工程款 | 353,500.00 |
| 藁城区廉州镇经营管理服务站 | 青苗补偿款 | 12,000.00 |
| 河北翔宇工程造价咨询有限公司 | 评审费 | 30,000.00 |
| 河北朝位工程设计咨询有限公司 | 审图费 | 16,000.00 |
| 藁城市收费管理局 | 土地补偿耕地费 | 320,000.00 |
| 石家庄市藁城税务局征收分局 | 耕地占用税 | 93,333.80 |
| 石家庄市藁城区财政局 | 划拨土地收入 | 828,632.00 |
| 藁城区收费管理局 | 土地有偿使用费 | 371,760.00 |
| 藁城区收费管理局 | 城市基础设施配套费 | 109,722.00 |
| 公司名称 | 款项性质 | 支出金额 |
| 藁城区收费管理局 | 新型墙体材料专项基金 | 49,874.00 |
| 合 计 |  | 16,302,324.42 |

四、绩效评价结果及分析

总体绩效评价结果

受藁城市财政局的委托河北正祥会计师事务所有限公司承担了“藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目”财政专项支出绩效评价的工作。

藁城疾控中心在项目的实施过程中能够按照项目资金专款专用、以收定支、超支不补、厉行节约的原则进行管理，保证资金使用的安全性、有效性、公益性；经核实不存在任何形式挤占、挪用资金，擅自改变资金使用范围的情况；资金使用过程中能够严格执行国家有关法律、法规和财务规章制度。

我们通过查阅资料、实地调研、召开评估会议等多种方式，独立、客观、公正地开展评价工作，对项目的投入、过程控制、产出、效果方面进行了充分论证，该项目得分79.5分，我们认为该项目总体绩效评价等级为“良好”。

（一）项目投入

1、项目立项

项目立项规范性：经查阅石家庄藁城区发展改革局关于藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目可行性研究报告的批复与石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目可行性研究报告，该项目的申请、设立过程符合相关要求。

绩效目标合理性：经查阅石家庄藁城区发展改革局关于藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目可行性研究报告的批复与藁城市卫生局关于公共卫生服务中心有关情况的说明，藁城区疾病预防控制中心业务用房综合楼及附属用房建设项目所设定的绩效目标依据充分，符合客观实际。

绩效指标明确性：经查阅石家庄藁城区发展改革局关于藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目可行性研究报告，该项目依据绩效目标设定的绩效指标较明确。

2、资金落实

资金到位率：经核实石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目计划投入资金11,390,000.00元,实际到位资金16,302,324.42元,资金到位率143.13%。

到位及时率：经核实石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目及时到位资金16,302,324.42元，应到位资金16,775,095.49元（截至2018年12月31日应付未付河北廉州建筑工程有限公司472,771.07元），到位及时率为97.18%。

（二）项目实施过程

1、业务管理

制度执行有效性：经核实石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目未做竣工验收，无验收报告，扣1分，未为该项目制定人员分工，扣0.5分。

项目质量可控性：经查阅石家庄藁城区发展改革局关于藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目可行性研究报告，已制定相应的项目质量要求或标准，但该项目未做竣工验收，扣2分。

2、财务管理

管理制度健全性：经核实，石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目未制定相应的项目资金管理办法，扣2分。

资金使用合规性：经查阅与石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目有关的会计凭证与原始票据，项目资金使用符合相关的财务管理制度规定。

财务监控有效性：经核实，石家庄市藁城区疾病预防控制中心制定了较完善的内部控制制度，为保障资金的安全、规范运行而采取了必要的监控措施。

（三）项目产出

1、项目产出

实际完成率：石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目未做竣工验收，扣4分。

完成及时率：石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目未做竣工验收，扣4分。

质量达标率：经查阅石家庄市藁城区卫生监督所综合楼素混凝土桩复合地基检测报告、工程质量监督报告、河北省建设工程施工图设计文件，对石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目工程质量做了检测，未发现异常。

成本节约率：经核实，石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目计划成本为11,390,000.00元,实际成本为14,902,324.42元（扣除2018年12月24日收到河北廉州建筑工程有限公司交来的1,400,000.00元的工程保证金），成本节约率为-30.84%，扣7分。

（四）项目效果

1、项目效益

社会效益：石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目的实施为保障全区人民群众疾病预防和身体健康、构建和谐社会做出了积极贡献。

生态效益：经查阅环境评估报告，石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目符合环境质量要求。

可持续影响：石家庄市藁城区疾病预防控制中心（含卫生监督所）业务用房项目的实施对全面提升疾病防控服务能力和水平有着积极的影响作用。

五、存在的问题和建议

1、经核实藁城区疾病预防控制中心业务用房综合楼及附属用房建设（含卫生监督所）工程款付款凭证未附工程结算书，无法判定已完成工程量与每次结算金额之间的关系。

建议：补充凭证后附工程结算书，使付款有据可依。

2、2015年12月3号凭证付河北翔宇工程造价咨询有限公司评审费30,000.00元,付河北朝位工程设计咨询有限公司审图费16,000.00元，未签订相关合同；

道路硬化、围墙建设工程由河北廉州建筑工程有限公司承建，未签订建筑施工合同。

建议：严格按照《石家庄市藁城区疾病预防控制中心关于印发单位内部控制工作手册的通知》第八章二百零七条“11.对外发生经济行为，除即时结清方式外，应当订立书面合同”的要求签订正式书面合同，明确双方权利与义务。

3、经核实，藁城区疾病预防控制中心业务用房综合楼及附属用房建设（含卫生监督所）项目未建立项目合同台账。

建议：合同是财务管理和会计核算的重要基础。建筑施工合同，规定了工程名称、工程范围、工作内容、工程量、造价等重要信息，是会计审核付款的依据，也是确定成本对象和成本分配内容及分配比率的重要参考，贵单位应根据每项工程的具体情况建立合同台账，加强对工程项目的辅助核算 ，以便全方位掌握工程项目的进展。

4、经核实，藁城区疾病预防控制中心业务用房综合楼及附属用房（含卫生监督所）已投入使用，但该项目未做竣工决算与验收。

建议：尽快办理竣工决算与验收手续，完善项目建设流程。

附：藁城区疾病预防控制中心(含卫生监督所)业务用房项目资金绩效评价表

藁城区财政局

2019年10月8日