南 营 镇 人 民 政 府

2018年度粉煤灰清运项目绩效自评报告

根据《藁城区财政局关于开展财政专项资金部门绩效自评价及财政重点绩效评价的工作方案》（藁财【2019】 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对粉煤灰清运项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

2018年南营镇因粉煤灰扬尘污染问题被，多次被省市环保部门督办。为彻底清运粉煤灰，消除粉煤灰扬尘污染问题。由南营镇政府组织实施粉煤灰清运项目。

- 项目主要实施内容和范围；

- 对马房村东现存粉煤灰进行清运，对粉煤灰存放点地表用新土进行覆盖，以解决由于粉煤灰扬尘造成的大气污染问题。

- 项目资金投入情况

- 藁城区财政投入资金100万元用于粉煤灰清运项目，资金来源为一般公共预算。

4.项目实施过程

（1）业务管理情况分析。

南营镇政府作为项目实施主体全程参与粉煤灰清运工作。首先，委托河北青风招标代理有限公司组织实施项目招投标工作，并最终确定河北森旺土石方工程有限公司为项目实施单位。其次，在粉煤灰清运过程中安排专人负责核对车辆吨位、车次；核算运输里程，确保数据真实准确。项目结束后，南营镇政府、藁城区环保局共同到现场实地验收。

项目实施过程中，各项工作进展顺利，相关预案齐全，未发生一起安全生产事故及交通运输事故。

- 财务管理。

- 南营镇政府在粉煤灰项目实施过程中，严格遵守财务制度及财务规范。相关资金使用账目清晰、资金票据及相关附件齐全，资金使用合规、可控。

（二）项目预期绩效目标

粉煤灰清运项目绩效总目标为：粉煤灰清运完成，不再发生扬尘污染。

具体指标如下：

| 绩效指标 分类 | 绩效指标 | 绩效指标描述 | 绩效指标评价标准 |  |  |  | 评价标准确定依据 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |  |
| 产出指标 | 粉煤灰清运完成数量 | 粉煤灰清运数量 | 清运工作全部完成。 | 清运粉煤灰数量超过总数量的95% | 清运粉煤灰数量超过总数量的90% | 清运粉煤灰数量不足总数量的90% | 现场查看粉煤灰清运情况查看是否达到相应清运标准。 |
|  | 粉煤灰扬尘问题有效解决 | 清运完毕后不再出现粉煤灰造成的扬尘问题 | 粉煤灰扬尘问题得到控制，本年度粉煤灰扬尘发生率降低95%。 | 粉煤灰扬尘问题得到控制，本年度粉煤灰扬尘发生率降低90%。 | 粉煤灰扬尘问题得到控制，本年度粉煤灰扬尘发生率降低85%。 | 粉煤灰扬尘问题得到控制，本年度粉煤灰扬尘发生率降低小于70%。 | 现场查看粉煤灰扬尘问题是否存在 |
| 效果指标 | 粉煤灰清运及时率 | 粉煤灰清运是否及时完成 | 规定时间内按时完成 | 规定时间内完成95%以上 | 规定时间内完成90%以上 | 规定时间内完成90%以下 | 现场查看粉煤灰清运情况查看是否达到相应清运标准。 |
|  | 粉煤灰清运完成率 | 是否在规定时间内完成粉煤灰清运，清运数量占总数量的比例 | 清运工作全部在规定时间内完成 | 清运工作95%以上在规定时间内完成 | 清运工作90%以上在规定时间内完成 | 清运工作在规定时间内完成率低于90% | 现场查看粉煤灰清运情况 |

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作情况

主要对2018年度粉煤灰清运涉及到的财政支出的经济性、效率性及效益性进行重点评价，并针对评价内容做出分析及合理化建议。

- 绩效评价的方法和过程

主要通过现场查看及查阅相关文件资料方式开展绩效评价，运用的绩效评价方法包括：比较分析法、现场查看法、随机调查法等

（三）建立绩效评价指标体系

根据绩效评价内容，经论证确定指标体系共有2项一级指标，5项二级指标，7项三级指标；在三级指标下设定具体评价内容，并制定相应评分标准。

三、项目执行及绩效实际情况

（一）产出指标完成情况分析

1、项目的实际完成率

粉煤灰清运项目中涉及的马房村东粉煤灰共计46800方，已全部清理完成，实际完成率100%。

- 项目完成及时率

粉煤灰清运项目过程中，施工方能够在规定时间内完成清运工作，完成及时率100%。

- 项目完成质量达标率

粉煤灰清运项目过程中，施工方能够按照招标文件中承诺的质量标准开展工作，环保验收过程中，地面基本无粉煤灰，但部分角落新土覆盖后未压实。质量达标率95%。

（二）效益指标完成情况分析

1、项目实施的生态效益分析

通过实施粉煤灰清运工作，马房村东侧粉煤灰得到有效清理，由此带来的粉尘污染彻底解决。因粉尘污染造成的周边大气质量降低、农作物减产、王莽沟水质受影响等问题得到有效控制。粉煤灰清运结果得到区环保局验收通过，达到了预期的生态效益。

- 满意度指标完成情况分析

- 群众满意度分析

- 粉煤灰清运工作结束后，由粉煤灰扬尘造成的大气质量较差、农作物减产、村民出行能见度低等问题得到有效解决，随机走访的群众对此项工作均表示满意。

- 环保督导满意度分析

- 马房村东粉煤灰曾因扬尘问题多次被省市环保部门进

- 行督导问责。粉煤灰清运结束后，藁城区环保局亲自参与验收工作，对粉煤灰清运工作表示认可，并出具验收报告。

四、项目综合评价结论和评价等级

2018年度藁城区粉煤灰清运项目绩效评价总得分91分，绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）项目存在的主要问题

粉煤灰清运完成后，马房村委会、南营镇政府对该地块的所有者进行了谈话，明确告诫其不准再次堆放粉煤灰。但仍存在用于种植以外其他生产经营活动的可能。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

建议马房村、南营镇政府相关工作人员加强对该地块的巡查工作，避免其存放其他危废物料或者从事与政策法规不符的生产经营活动。

- 评价工作组人员名单及签字

| 序号 | 姓名 | 职 务 | 单 位 | 签 字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尔学军 | 副书记 | 南营镇政府 |  |
| 2 | 桑红卫 | 副镇长 | 南营镇政府 |  |
| 3 | 党志伟 | 财政所所长 | 南营镇政府 |  |
| 4 | 何晓盼 | 环保所所长 | 南营镇政府 |  |
| 5 | 李剑 | 土地所所长 | 南营镇政府 |  |

南营镇人民政府

2019年9月23日