梅花惨案纪念馆创城提升改造项目

2018年度绩效自评报告

根据《藁城区财政局关于开展财政专项资金部门绩效自评价及财政重点绩效评价的工作方案》（藁财【2019】19 号），遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对梅花惨案纪念馆创城提升改造项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1.项目实施单位及项目立项等基本情况；

作为爱国主义教育基地，为提高纪念馆对外形象，对纪念馆进行提升改造。

- 项目主要实施内容和范围；

- 项目包括重建厨房，改造展厅、办公区域及外线等。

- 项目资金投入情况

- 项目总投资90万元，资金来源为区财政拨款。

4.项目实施过程

（1）业务管理情况分析。

项目可行报告已编制完成，我单位组织相关人员对该报告进行认真阅读，一致认为该报告提出的建设方案符合实际，改造内容及投资估算、可行、符合相关规定，同意该报告提出的建设方案。

（2）财务管理。梅花惨案纪念馆在项目实施过程中，严格遵守财务制度及财务规范。相关资金使用账目清晰、资金票据及相关附件齐全，资金使用合规、可控。

（二）项目预期绩效目标

具体项目为库房拆除重建工程、办公室改造、南院改造、纪念馆主体根基维修、大门维修、地下管线、碱水坑改造、厕所改造、院内路牙、院内绿化、路灯更换等都在逐步完成。

二、绩效评价工作情况

（一）绩效评价工作情况

主要对2018年度创建文明城市涉及到的财政支出的经济性、效率性及效益性进行重点评价，并针对评价内容做出分析及合理化建议。

- 绩效评价的方法和过程

- 主要通过现场查看等方式开展绩效评价

- 建立绩效评价指标体系

- 根据绩效评价内容，制定相应平分标准。

三、项目执行及绩效实际情况

（一）产出指标完成情况分析

1、项目的实际完成率

库房拆除重建工程、办公室改造、南院改造、纪念馆主体根基维修、大门维修、地下管线、碱水坑改造、厕所改造、院内路牙、院内绿化、路灯更换等，实际完成率95%

- 项目完成及时率

- 项目过程中，能够在规定的时间改造完成，完成及时率100%

- 项目完成质量达标率

- 改造过程中，能够按照要求开展，质量达标率100%

- 满意度指标完成情况分析

- 1、群众满意度分析

- 纪念馆整体改造结束后，随机采访参观群众，对此项工作均表示满意

四、项目综合评价结论和评价等级

我单位在2018年绩效评价等级为95分

五、存在的问题及改进措施

提升改造项目不能持续的维护和保持。

改进措施：安排专人定期维护及保持。

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位、职务、职称）

| - 序号 | - 姓名 | - 工作单位 | - 职务 | - 签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 张建岗 | - 纪念馆 | - 副馆长 |  |
| - 2 | - 王西军 | - 纪念馆 | - 主任 |  |
| - 3 | - 高蕾 | - 纪念馆 | - 干部 |  |