石家庄市藁城区公安局交通管理大队

2018年度绩效自评报告

根据藁城区财政局转发《石家庄市财政支出绩效评价办法》（藳财字[2019]19号）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对我单位电子监控、红绿灯、道路划线等交通设施项目实施了绩效评价，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）藁城区公安局交通管理大队于2018年根据城区道路情况计划对主城区道路交通标线进行施划并安装卡口、电子监控等设备。截至2018年12月31日，共支出404万元。

（二）具体情况

1、项目名称：电子监控、红绿灯、道路划线等交通设施；用途：规范车辆、行人安全行驶，利用电子监控技术捕获交通违法或交通事故，并以此为证据对肇事者进行处罚，及时查处闯红灯、超速等违法行为，对驾驶人起到警示作用，以减少事故发生、辅助交警工作的方法。资金来源：区级一般公共预算拨款440万元；大队预算安排：440万元。

二、绩效评价工作情况

（一）前期准备工作

根据藁城区财政局转发《石家庄市财政支出绩效评价办法》（藳财字[2019]19号）文件精神，一是召开专题工作会议，成立了以藁城区公安局交通管理大队大队长范军为组长，教导员贾军峰为副组长，综合科科长韩秋振、魏秀娟为成员的领导小组和工作机构，明确各自职责。二是组织相关人员认真学习了区政府转发《关于全面实施绩效预算管理的实施意见》和藁城区财政局转发《关于贯彻落实中央和省委省政府决策部署全面实施预算绩效管理的通知》、《关于做好2019年省直部门绩效自评工作的通知》文件精神；中央、省、市、县相关政策规定和财务会计制度；三是由工作专班设计评价指标，确定评价方法及评价标准值。

（二）组织实施

严格按照省、市、区有关文件要求，通过审查账目、实地考察验证等方式，认真对照指标体系，制定实施方案，对交通安全设施项目前期工作进行了全方位自查和自评打分。通过绩效自评，进一步规范财政资金规划编制管理，强化部门责任意识，提高财政资金使用效益。

（三）分析评价

我大队预算项目资金的编制、管理和使用，严格执行“收支两条线”管理，按照预算资金管理办法，坚持“量入为出和专款专用”原则，主要用于全队重点项目预算编制。我大队根据项目进度，及时拨付预算资金，达到资金设立目的，产生了良好的社会效益。

三、综合评论结论

（一）部门全部项目评价指标优良率

根据项目执行情况和项目绩效情况，该项目指标体系得分88分，综合评价结论和项目综合绩效评价等级为良。

评优率= =9/10=90%

评良率= =1/10=10%

（二）部门整体绩效目标的完成情况

项目立项依据充分，绩效目标明确，绩效指标设定较为合理，预算编报符合财政规定的内容及格式，项目资金管理符合规定，能按照财政部门要求组织自评工作，项目基本完成设计内容，达到绩效目标。

四、绩效指标完成情况分析及下一步整改措施

对编入预算的交通安全设施项目的各项绩效指标完成情况我们进行了分类分析，其中3项评价结果为优，1项评价结果为良。

2018年电子监控维护项目年底以财政局评审中心出具决算评审报告为依据支出尾款，故部分尾款需延迟至下一年度支付。

五、绩效评价结果拟应用情况

评价的交通安全设施项目的绩效评价结果，在部门内部进行了公开，反应良好，显示出该项目设计合理、管理有效，效益明显，为合理安排下一年度预算提供了良好的依据。

六、评价工作组人员名单

范  军   藁城区公安局交通管理大队   大队长

贾军峰   藁城区公安局交通管理大队   教导员

韩秋振   藁城区公安局交通管理大队   综合科科长

魏秀娟   藁城区公安局交通管理大队   会计