2022年水利部门年度整体支出绩效自评

工作报告

为进一步推进我局绩效预算管理工作，提高财政资金使用效益和财政管理科学化、精细化水平，根据《石家庄市藁城区区级部门预算项目绩效自评管理办法》（藁财字〔2020〕23号）要求，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，我局认真开展了2022年度预算绩效自评工作，现将有关情况报告如下：

一、部门基本情况

1、部门职责：

(一)	水利水电项目建设与管理	水利水电项目的建设与维护管理。	按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用

(二)	水资源保护和生态建设	组织实施全县水资源管理和水土保持相关工作。	促进水资源可持续发展，保护生态环境

(三)	水利科技支撑和公共服务	组织全县水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。	示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

(四)	水利政务管理	依法依规履行机关日常管理职责。	依法依规履行机关日常管理职责，确保水利工作正常运行。

(五）	水利科技支撑和公共服务	组织指导全省水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。	研制并示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。

(六)	水政监察和水行政执法	制定水政执法巡查、水事案件查处等相关制度并组织实施。	依法打击非法取水、非法采砂等违法行为，维护正常的水事管理秩序。

(七)	城市供水	城市供水及管网维护、水费收取等。	提升供水服务质量，加强隐患排查，保障安全供水，足额收取水费。

(八)	水利工程	打井、吹井及水利工程、农田水利服务、水泥管道加工等。	配合相关部门完成水利基础设施建设。

2、组织机构：

（一）石家庄市藁城区水利局本级

（二）石家庄市藁城区水资源管理中心

（三）石家庄市藁城区水政监察大队

（四）石家庄市藁城区水利服务中心

（五）石家庄市藁城区河道管理中心

3、部门收支预决算：

2022年部门决算全年收入为63468.823793万元，其中：财政拨款收入63468.823793万元，非财政补助收入0万元。全年支出为63468.823793万元。其中，基本支出1032.52529万元，项目支出62436.298503万元。资金结存情况：财政拨款结转结余0万元，其中财政拨款结转（项目结转）0万元，财政结余0万元，非财政拨款收入0万元。

4.部门整体支出绩效目标

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实党中央和省委、市委及区委关于水利工作的方针政策和决策部署，坚持和加强党对水利工作的集中统一领导。扎实推进滹沱河整治工作，认真落实省市滹沱河综合整治意见，做好区域河道整治的各项工作。结合最严格水资源管理制度认真谋划好地下水超采项目，并做好各项准备工作。结合城建工作，逐步实施城乡供水续建、新建及改造工程。加强从严从紧核定许可水量，科学制定用水计划，严格重点取用水户监管，持续推进自备井关停工作。科学治水，依法治水，严格控制用水总量和提高用水效率,坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。统筹重点项目发展，扎实推进水利事业蓬勃发展，持续推动河长制工作，实现“水清、河畅、岸绿、景美”的目标。

二、绩效自评工作开展情况

根据绩效评价的要求，我局召开专门会议，成立了自评工作领导小组，党组成员及各科室全程参与，安排部署评价工作具体内容，各相关业务科室对分管的项目认真开展此次绩效自评工作。要求本着实事求是的原则，客观评价，对照各实施项目的内容逐条逐项自评，认真填写绩效自评表和撰写自评报告。及时发现问题，查找原因，纠正偏差，为下一步工作夯实基础。

- 部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

分项绩效目标实现情况，分项目说明：

1、南水北调水费5928.45万元，财政下拨3500万元。完成了南水北调水费拨付，加强南水北调水费资金管理，提高财政资金使用效率。

2、南水北调配套一期贷款本息138.8万元。按照贷款合同、协议约定偿还了本金和利息。

3、两项水利工程一案两书编制费53万元。藁城区城乡供水水源置换工程，共完成三次一案两书和两次事前绩效评估报告，三次一案两书编制费为36万元、两次事前绩效评估报告5万元。润源地表水厂升级改造及深度处理工程，一案两书编制费12万元。截止年底均已完成。

4、河长制工作经费10万元。用于12个乡镇72名村级河长补贴，完成对河道的日常监管。

5、办公楼地租及电费30万元。办公楼占地系以租代征租用南街村土地，每年付租金6.265万元。办公楼电费23.735万元。按时足额缴纳办公楼房的房租和电费，保证各项工作顺利进行。

6、石财农[2021]90号 关于提前下达2022年市级水利发展资金(河长制考核奖补资金）20万元。用于加强爱河、护河宣传，安装维护河长制公示牌93块。

7、石财农[2021]90号 关于提前下达2022年市级水利发展资金（村级河长巡河护河补助资金）9万元。藁城区共涉及6条河流（滹沱河、木刀沟、汪洋沟、周汉河、石津灌区、一干排），72个本级河长，村级村级河长巡河补助资金是用于对村级河长的补助和用于解决村级河长巡河发现的问题。

8、石财农【2022】4号关于下达2022年度省级地下水超采综合治理专项资金82万元。完成迁建监测井8眼，水文地质孔1780米，水文测井1780米。

9、石财农[2021]77号关于提前下达2022年中央水库移民扶持资金2.94万元。按时按标准发放移民补助资金，资金直补受益移民44人。

10、河道人员工资109万元。保障河道管理中心日常工作正常运转，充分调动职工的工作积极性，及时支付河道人员工资，保障职工五险一金足额缴纳。

11、河道日常经费9万元。通过对河道日常经费支出，保障了河道管理中心正常运行。

12、石财债[2022]7号下达2022年第二批新增政府债券资金(石家庄市藁城区南董镇南大章村易地搬迁项目)20000万元。完成南大章易地搬迁，完成住宅楼地上面积247722.14平方米、地下面积97279.57平方米，提高河道行洪能力，保证群众生命财产安全。

13、石财债[2022]7号 下达2022年第二批新增政府债券资金(藁城区城乡供水水源置换工程项目)20000万元。新建、改造供水管网700公里，新建、改扩建供水泵站13座，按照城乡一体化、整体推进的思路，通过实施城乡供水水源置换工程，逐步实现城乡供水一体化，2020-2022年全面完成全区农村人口73.4万人水源置换任务，全区农村居民全部实现水源置换，实现水源置换后的农村饮水井全部关停，封存热备。

14、石财债[2022]10号 下达2022年第四批新增政府债券 藁城区南水北调地表水厂二期及应急备用水源地工程1100万元。新建地表水厂一座，设计规模每日12万立方米，占地118.71亩，在滹沱河生态修复工程五里庄村北绿化带内打深水井13眼，设计总出水量每日3.12万立方米。

15、2022年新增专项债券利息344.875万元和专项债券付息支出6462.92万元，按时完成了偿还专项债券利息，维护地方政府信誉。

16、防汛物资及演练费10万元，按照防汛要求，补充防汛物资，完成防汛演练，确保安全度汛。

17、水旱灾害防御风险普查资金9.5万元，按照上级要求完成水旱灾害防御风险普查。

18、南大章拆迁工作经费5万元，完成南大章村征收拆迁工作，帮助拆迁户搬家腾空。

19、石财农[2020]73号2020年度省级地下水超采综合治理专项资金质保金8.203533万元。完成支付农村饮水安全巩固提升项目质保金。

20、中小河流治理质保金204.796649万元。完成支付中小河流治理工程的质量保证金。

21、石财农[2019]38号2019年中央水利发展资金（节水）质保金4.8428万元。完成支付石家庄市藁城区水利局节水型社会达标建设改造项目质保金。

22、追加河长制工作经费20万元。全面提升河道整体环境，按时完成河道违建清理工作。

- 评价结论和评价等级

根据年初既定的绩效目标及指标值逐项分析：

（1）产出指标完成情况分析：2022年部门预算项目共27个，涉及资金59644.877982万元，预算批复下达后，按预算项目支出绩效目标认真执行，较好地完成了数量指标、质量指标、时效指标、成本指标的指标值。

（2）预算执行率指标：大部分预算执行率达到100%，部分债券项目下达较晚，项目未完工，预算执行率相对较低。

（3）效益指标完成情况分析。各项目均达到设定的社会效益指标值，顺利完成各项工作目标，提高了公众对水资源、水生态保护的意识。

（4）满意度指标完成情况分析。各项目服务对象满意度均达到了目标值。

通过对全年项目进行绩效评价，我局绩效评价为“优”，我们按照绩效管理工作的有关要求，通过项目公开，信息公开等手段，公开绩效评价结果作为预算管理和安排年度预算资金的重要依据。

五、整改措施及结果应用

从整体情况来看，大部分项目已全部支出，有3个上级资金未支出，由于2022年疫情管控、大气治理影响等原因导致项目施工进度缓慢，项目未完工，资金未达到支付条件。对于支出进度较慢的项目，改进措施：

1、下一步将督促项目实施进度，争取尽快将项目资金拨付出去。

2、加强项目实施监控。加强对项目实施进度的实时监控，要求项目承担单位对项目实施过程中的进度异常，实施范围调整等及时报批或备案，对达成政府采购标准的项目支出，严格执行政府采购流程优选供应商。

3、进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法，改进完善财务管理方法。

4、事后认真进行绩效评价。通过项目预算绩效评价，运用绩效评价结果提高预算编制的科学性 。

六、评价工作组人员名单及签字

| 姓名 | 工作单位 | 职务 | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 马振强 | 石家庄市藁城区水利局 | 副局长 |  |
| 崔会军 | 石家庄市藁城区水利局 | 副局长 |  |
| 刘永清 | 石家庄市藁城区水利局 | 科长 |  |
| 刘运通 | 石家庄市藁城区水利局 | 科长 |  |
| 刘辉敏 | 石家庄市藁城区水利局 | 科长 |  |
| 杨晓辉 | 石家庄市藁城区水利局 | 科长 |  |
| 赵华岩 | 石家庄市藁城区水利局 | 科长 |  |
| 梁海波 | 石家庄市藁城区水利局 | 科长 |  |
| 王伟 | 石家庄市藁城区水利局 | 科长 |  |
| 董军涛 | 石家庄市藁城区水利局 | 科长 |  |
| 黄希希 | 石家庄市藁城区水利局 | 科员 |  |

- 2023年4月25日